# CONTRATO DE EQUIPO

​​Por este contrato se constituye el equipo **Invocadores de inclusión**

Y sus miembros nos comprometemos a cumplir las normas abajo indicadas y a respetar los acuerdos y compromisos adquiridos.

El no cumplimiento de alguna norma implicará una acción de mejora en el equipo orientada a conseguir los compromisos y mejorar funcionamiento del equipo.

**1. Asignación de funciones**

| **Nombre Alumno/a** | **Funciones posibles sugeridas** | **Rol / Perfil** |
| --- | --- | --- |
| **Cristian Silva Guerrero** | **FullStack (back - front)** |  |
| **Domingo Miño Redondo** | **FullStack (back - front)** |  |
| **Mario Pérez García** | **Encargado backend (PHP)** |  |
| **Juan Daniel Carvajal Montes** | **Encargado frontend (Visual)** | **Jefe de diseño** |

**2. Normas de funcionamiento interno: compromisos.**

| **COMPROMISOS DE EQUIPO** | **CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO / ACCIONES DE MEJORA** |
| --- | --- |
| **Lucha por un mundo más inclusivo y equitativo** | **Intervención del equipo, diálogo para solucionar problemas** |
| **Buen ambiente** | **Resolución de problemas y diferencias entre los miembros del equipo** |
| **Pedir ayuda a nuestros compañeros en caso de atasco o dificultades** | **Invitar a un café (o zumo de cebada) al grupo de desarrollo** |
| **Puntualidad con fechas de entrega** | **Aportación de dinero para desayunos en equipo** |

**3. Reparto y asignación de tareas**

| **Tarea** | **Responsable** | **Fecha (fin)** | **¿Cómo lo vamos a hacer?** | **Observaciones** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identificación de actores** | **Cristian Silva Guerrero** | **15/11/2022** |  |  |
| **Identificación de objetivos** | **Mario Pérez García** | **15/11/2022** |  |  |
| **Desarrollo de guía de estilos** | **Juan Daniel Carvajal Montes** | **15/11/2022** | **Indagando en la teoría del color, conceptualizando posibles propuestas de logo, realizando decisiones en equipo y luego, realizar los ejemplos de uso** |  |
| **Desarrollo de requisitos** | **Domingo Miño Redondo** | **16/11/2022** |  |  |
| **Colaboración desarrollo de bocetos** | **Cristian Silva Guerrero** | **17/11/2022** |  |  |
| **Colaboración desarrollo de bocetos** | **Mario Pérez García** | **17/11/2022** |  |  |
| **Desarrollo diagrama entidad-relación** | **Juan Daniel Carvajal Montes** | **17/11/2022** |  |  |

**4. Diario de actividades**

| **Nombre** | **Fecha** | **Duración** | **Actividad**  **¿Qué he hecho hasta la fecha?** | **Conclusiones**  **¿Qué he logrado?** | **Siguientes pasos**  **¿Cuál es el siguiente paso?** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Domingo Miño Redondo** | **15/11/2022** | **1 día** | **Rellenar guía de estilos, colaborar en el listado de requerimientos, aportar ideas para implementar movimiento, generación dinámica y gestión de eventos** | **Conseguir ideas para poder implementar los objetivos pedidos ajustados al minijuego.** | **Completar el listado de requerimientos ajustándose a lo pedido.** |
| **Juan Daniel Carvajar** | **15/11/2022** | **1 día** | **Elección de colores, desarrollo de logos, colaboración en listado de requerimientos y desarrollo de objetivos.** | **Completar la línea de estilo gráfico que vamos a utilizar para la aplicación** | **Realizar los bocetos y los mockups** |
| **Mario Pérez** | **15/11/2022** | **1 día** | **Colaboración de listado de requerimiento, colaborar guia de Estilos, buscar tipografías para los encabezados, hacer bocetos** | **Completar los bocetos con lo pedido al minijuego,** |  |
| **Cristian Silva** | **15/11/2022** | **1 día** | **Redacción de Actores y Objetivos,**  **Colaboración con listado de requerimientos y búsqueda de tipografías para guía de estilos** | **Identificar los requerimientos que necesitamos para ejecutar el juego y los actores que van a utilizar el minijuego** | **Pasar bocetos a diagrama digital, y empezar mockups** |
| **Domingo Miño Redondo** | **16/11/2022** | **1 día** |  |  |  |
| **Cristian Silva Guerrero** | **16/11/2022** | **1 día** |  |  |  |
| **Mario Pérez** | **16/11/2022** | **1 día** |  |  |  |
| **Juan Daniel Carvajal Montes** | **16/11/2022** | **1 día** |  |  |  |

**5. Diario reflexivo o de aprendizaje**

**Durante la ejecución del reto/proyecto/actividad**

| **Registro de actividades realizadas.** |  |
| --- | --- |
| **Facilidades/fortalezas del equipo: ¿cómo es el funcionamiento?** |  |
| **¿Cómo es la comunicación entre el equipo de trabajo?** |  |
| **Dificultades ¿y qué hemos hecho o podemos hacer para hacer frente a esas dificultades?**  **¿Conflictos en el equipo?** |  |

**Al finalizar el reto/proyecto/actividad**

| **¿Qué queríamos conseguir?** |  |
| --- | --- |
| **¿Qué hemos conseguido?** |  |
| **¿Qué estrategias hemos utilizado?** |  |
| **¿Qué nos llevamos como aprendizaje?** |  |
| **¿Qué cambiaríamos para el próximo reto/proyecto/actividad?** |  |